PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE SISTEMAS DEL CRTM .

BIT_CDC_TTP_GEN_285463                       Versión: 1.0                   10/07/13

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

| Control de autores Título | PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE SISTEMAS DEL CRTM |
| --- | --- |
| Caracter | CONFIDENCIAL |
| Estado |  |
| Versión | 1 .0 |
| Autores |  |
| Revisado |  |
| Aprobado |  |

- Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Documento origen | 10/07/2013 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

- Introducción

Este documento describe los procedimientos y los protocolos de pruebas de aceptación que cualquier sistema tecnológico debe superar antes de su  paso a producción.

El CRTM establece, especifica, diseña, coordina, supervisa y ejecuta estos planes. Los protocolos de pruebas se ejecutan en dos etapas:

- ETAPA 1. CONFORMIDAD RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES E INTEROPERABILIDAD.

- ETAPA 2. INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE ANALISIS Y EXPLOTACIÓN DEL CRTM  Y COMUNICACIONES

La ETAPA 1 se realiza generalmente en el Centro de Desarrollo y Conformidad del CRTM, que dispone de una plataforma de ensayo y  de una plataforma de  interoperabilidad.

La ETAPA 2 verifica que la información generada en la ETAPA 1, es aceptada por los sistemas de análisis y explotación del CRTM.

Todos los actores presentes en  el transporte público de la Comunidad de Madrid en la medida que les aplique deben  superar el 100% de las pruebas definidas, es decir, se requiere obtener la VISA DE  APTO expedida por el CRTM de la ETAPA 1 y de la ETAPA 2. La obtención de la VISA  DE APTO es imprescindible para el paso a producción y aplica a cualquier sistema tecnológico en general, y en especial a los relacionados con los sistemas de billetaje, Plan de Modernización de Interurbanos y CITRAM.

Una VISA DE APTO se obtiene conforme a unas especificaciones concretas y es vigente mientras éstas lo sean. Si se publican nuevas especificaciones la VISA DE  APTO automáticamente deja de tener vigor. Todos los actores están obligados a tener sus sistemas tecnológicos con la VISA DE APTO del CRTM en orden.

Cualquier  sistema o modificación de éste ya sea de tipo software o hardware debe someterse a los procedimientos y protocolos de pruebas definidos por el CRTM y no podrá instalarse en producción hasta no recibir la aceptación final o VISA DE APTO por parte de este Organismo.

Serán los  distintos actores del sistema, los que asuman los costes asociados a la ejecución de los procedimientos y protocolos de pruebas del CRTM.

- ETAPA 1

El objeto fundamental de esta etapa es verificar que un determinado  sistema tecnológico se implementa  acorde a los requerimientos  y especificaciones del CRTM.

Entre los aspectos más importantes  a analizar cabe destacar:

Cumplimiento de las especificaciones

Funciones del sistema

Algoritmos del sistema y procedimientos de seguridad

Robustez del sistema

Interoperabilidad

Idoneidad de la solución

Interfaces con los usuarios incluyendo si aplica recibos y justificantes

Generación de información (generalmente en forma transaccional y empaquetada en ficheros)

Cualquier otra característica que por la naturaleza especifica  del sistema analizado sea necesaria.

- ETAPA 2

El objeto de esta etapa es verificar la   integración de   la información generada por los sistemas tecnológicos de la Comunidad de Madrid  y la plataforma de análisis y explotación del CRTM.

Entre los aspectos más importantes  a analizar cabe destacar:

Protocolos de comunicaciones  entre los actores y el CRTM

Securización de los canales, servicios y procesos

Establecer cómo y cuándo  se intercambian los flujos transaccionales   (determinar  periodicidad)

Análisis de formato y contenido de los ficheros/transacciones/servicios/procesos a integrar con el CRTM.

Verificar coherencia y  veracidad de la información producida por los distintos actores.

Cualquier otra característica que por las condiciones de contorno sea pertinente analizar de cara a integrar  la información generados por los distintos actores con  la plataforma de análisis y explotación de datos del CRTM.

- SISTEMAS GENERADORES DE INFORMACIÓN.

Los sistemas tecnológicos responsables de generar el mayor volumen de información presentes actualmente en la red  el Transporte de la Comunidad de Madrid y que producen el 95% de la información son los relacionados con los sistemas de billetaje, los relacionados con el Plan de Modernización de los Operadores Interurbanos y los requeridos por el CITRAM. Estos sistemas son conceptualmente complejos e intervienen un elevado número de actores de diferente naturaleza que pueden adquirir uno o varios roles en el sistema global.

Cualquier subsistema o proceso de los sistemas generadores de información, enumerados anteriormente, deberá obtener la VISA  DE APTO del CRTM, superando la ETAPA 1 y 2 que se diseña a medida.

Como se ha citado anteriormente los costes de la ejecución de los  protocolos de prueba  de la ETAPA 1 y 2 serán asumidos por los distintos actores. El CRTM  ha tipificado y cuantificado estos costes en detalle.

Para ilustrarlos se utilizará como ejemplo  los procedimientos y protocolos definidos en   relación con la implantación del nuevo sistema de billetaje. Estos conceptos son extrapolables y de directa aplicación a cualquier sistema tecnológico con carácter general.

El CRTM proporciona la tabla que especifica los costes reales unitarios asociados a los distintos conceptos, en términos de recursos humanos y  de uso de plataformas software/hardware.

- ESTIMACIÓN DE COSTES (pruebas relacionadas con los sistemas de billetaje)

A priori es difícil determinar cuál será el coste real de la ejecución de una  prueba completa ( ETAPA 1 y ETAPA 2), ya que el ejercicio de una prueba puede finalmente consumir más recursos de los que inicialmente se tenían previstos, por esta razón, en este apartado se habla de estimación y no de coste real.

Se entiende como sistema de billetajes los procesos relacionados con:

La fabricación de tarjetas sin contacto y la  prepersonalización externa (impresión) e interna (mapa de memoria)  Red de fabricación.

La personalización industrial externa e interna, incluyendo todos sus subsistemas (personalización masiva y personalización masiva extendida)

Red de venta de tarjetas. Personalización en el acto atendida.

Red de venta de títulos. Carga y Recarga

Red de consumo. Validación e Inspección.

Los  actores pueden adquirir varios roles en el sistema por ejemplo:

- Actor que comercializa tarjetas y títulos  deberá superar las pruebas relativas a Personalización atendida ( puede que aplique otros subsistemas también englobados en la  personalización) y Carga/Recarga en la ETAPA 1 y 2

- Operador de transporte que comercializa tarjetas y títulos deberá superar las pruebas relativas a Personalización atendida, Carga/Recarga, Validación e Inspección en la ETAPA 1 y 2.

Ningún protocolo es  idéntico a otro aunque se  valoren sistemas análogos ya que se adapta a la naturaleza  propia del actor y las condiciones de contorno (diferentes integradores y/o plataformas de hardware/software)

- A continuación se muestra una tabla con los conceptos más importantes cuantificados en términos económicos

| CONCEPTO | UNIDAD | TARIFA |
| --- | --- | --- |
| ETAPA 1 |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBAS/INGENIERO CONSULTOR | HORA | 70 EUROS |
| INSPECTOR DE PRUEBAS | HORA | 50 EUROS |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS | HORA | 100 EUROS |
| USO PLATAFORMA INTEROPERABILIDAD | HORA | 60 EUROS |
| USO PLATAFORMA COMBINADA DE ENSAYOS/INTEROPERABILIDAD | HORA | 130 EUROS |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS FABRICANTES | JORNADA | 300 EUROS |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 100 EUROS |
| ETAPA 2 |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBA/INGENIERO CONSULTOR | HORA | 70 EUROS |
| USO PLATAFORMA PLATAFORFORMA ANALISIS Y EXPLOTACIÓN | HORA | 100 EUROS |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 100 EUROS |

El primer paso a producción de un sistema requiere repetir todo el conjunto de procedimientos en el entorno real definitivo, obteniéndose en este caso la VISA DE PRODUCCIÓN DEL CRTM. Para el  paso a producción de actualizaciones posteriores será suficiente con    la VISA DE APTO del CRTM.

Los Recursos tanto humanos como de uso de plataformas de las ETAPAS 1 y 2 reservados para llevar a cabo un procedimiento   que no sean utilizados por causas imputables al actor, serán igualmente contabilizados a la hora de estimar los costes.

- Desarrollo de las pruebas

Para cada tipo de proceso, estado del proyecto,  especificaciones vigentes y naturaleza del actor el CRTM diseña un  procedimiento y protocolo de pruebas específico.

- ETAPA 1. SISTEMAS DE BILLETAJE. Se ejecutan normalmente en el CDC

- Los trabajos a realizar  de forma general son:

- 1.1 Diseño: Elaboración del protocolo y recreación del escenario.

- Se define el protocolo de pruebas a realizar en función del proceso, la naturaleza del actor y los roles que tenga.

- Se generan los ficheros necesarios

- Se monta el escenario, se configuran los equipos y la plataforma de ensayo e interoperabilidad.

- 1.2  Ejecución de las pruebas

- Se verifican los siguientes aspectos

- Funcionalidad y conformidad con las especificaciones

- Estabilidad y robustez

- Interfaces de usuarios (pantallas, mensajes, señales acústicas y lumínicas)

- Justificantes/recibos si aplica

- Generación de transacciones y TLV asociados

- Interoperabilidad con el  resto del sistema

Cualquier otra característica concreta del proceso a conformar, medida de tiempos, ergonomía, eficiencia, con carácter general evaluar la idoneidad de la solución presentada antes de su paso a producción.

- 1.3 Análisis de las pruebas y elaboración de informes

- Analizar los resultados de las pruebas realizadas, determinar si la solución obtiene la VISA DE APTO

- Establecer prioridades, catalogar errores.

- Redactar informe oficial.

Los procedimientos y  las pruebas que se realizan en el CDC, están diseñados a medida, y en lo posible se han seguido o adaptado normas ISO. Este documento no pretende enumerar, ni detallar los procedimientos y las pruebas, que son conocidos y están a disposición de cualquier actor que desee consultarlos.

ETAPA 2. SISTEMAS DE BILLETAJE

- Los trabajos a realizar  de forma general son:

- Acciones

- Estudio preliminar para ver interferencias con otros datos o procesos

- Análisis de datos preliminares que deben existir en entorno de test para que los resultados sean coherentes

- Carga de datos preliminares (si procede)

- Borrado de pruebas anteriores para evitar interferencias en los resultados (si procede).

- Este punto es crítico para poder hacer una buena valoración de los resultados, por lo que debe llevarse a cabo en cada análisis, sea este de un proceso parcial o completo.

- Carga de datos

- Análisis de datos

- 2.1 Ficheros

- Nombrado y empaquetado

- Firma digital de ficheros

- Validez XML

- Validez de datos desempaquetados (caso de archivos binarios: fotos, escanéos)

- Pediodicidad de envío de datos al SID

- 2.2 Transacciones

- Firma digital de transacciones

- Validez de datos que contienen

- 2.3 Servicios

- Comprobación de llamadas a servicios cuando corresponde

- Chequeo de interpretación de los resultados de los servicios

- 2.4 Procesos

- Coherencia de datos con las operaciones que representan

- Veracidad de los datos

- Consolidación de datos (integración con el modelo de negocio)

- 2.5 Análisis de las pruebas y elaboración de informes

- Analizar los resultados de las pruebas realizadas, determinar si la solución obtiene la VISA DE APTO

- Establecer prioridades, catalogar errores.

- Redactar informe oficial.

- ESTIMACIÓN DE COSTES SEGÚN PROCESO.

A continuación se muestran algunas estimaciones mínimas de costes de pruebas tipo, a modo ilustrativo, y en base a la experiencia de horas medias utilizadas en estos protocolos de pruebas durante estos años de proyecto. El coste real final puede ser más elevado.

Nota: para la estimación de costes de la primera convocatoria  de la ETAPA 1, las horas de uso de plataforma se contabilizaran siempre  como plataforma combinada. En convocatorias de recuperación se asignaran según el uso especifico de cada plataforma. Para conseguir la VISA DE APTO del CRTM hay que superar el 100% del procedimiento, el CRTM determina si es necesario repetirlo íntegramente o parcialmente si no se ha conseguido la VISA. El actor deberá someterse a N ensayos  hasta que logre superar el 100% del protocolo de aceptación.

Nota: La unidad minina  para la estimación de costes es la hora y es indivisible.

A continuación se muestra tablas de estimaciones tipo de los procesos /subprocesos más habituales relacionados con  de los sistemas de billetaje.

| PREPERSONALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | SUBTOTAL |
| ETAPA 1 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBAS/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 10 | 70 EUROS | 700 |
| INSPECTOR DE PRUEBAS | HORA | -- | 50 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS | HORA | -- | 100 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA INTEROPERABILIDAD | HORA | -- | 60 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA COMBINADA DE ENSAYOS/INTEROPERABILIDAD | HORA | -- | 130 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS FABRICANTES | JORNADA | 5 (*) | 300 EUROS | 1500 |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | -- | 100 EUROS |  |
| ETAPA 2 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE INTEGRACIÓN/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 3 | 70 EUROS | 210 |
| USO PLATAFORMA PLATAFORFORMA ANALISIS Y EXPLOTACIÓN | HORA | 2 | 100 EUROS | 200 |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| TOTAL ( lote de 10.000 tarjetas) |  |  |  | 2810 euros |

(*) La capacidad diaria del CDC de análisis de las tarjetas (normas ISO) es de  16 tarjetas /jornada.

- Para un lote de de 10.000 se muestrean 80 tarjetas

- Plataforma= 80 tarjetas :16 tarjetas/jornada= 5 jornadas

| PERSONALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | SUBTOTAL |
| ETAPA 1 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBAS/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 20 | 70 EUROS | 1400 |
| INSPECTOR DE PRUEBAS | HORA | -- | 50 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS | HORA | -- | 100 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA INTEROPERABILIDAD | HORA | -- | 60 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA COMBINADA DE ENSAYOS/INTEROPERABILIDAD | HORA | 10 | 130 EUROS | 1300 |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS FABRICANTES | JORNADA | -- | 300 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| ETAPA 2 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE INTEGRACIÓN/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 5 | 70 EUROS | 350 |
| USO PLATAFORMA PLATAFORFORMA ANALISIS Y EXPLOTACIÓN | HORA | 3 | 100 EUROS | 300 |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| TOTAL |  |  |  | 3550 euros |

NOTA: Estimación  tipo de personalización, nótese que la estimación de coste variará si se trata de  personalización masiva  o de   masiva extendida.

| CARGA/RECARGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | SUBTOTAL |
| ETAPA 1 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBAS/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 18 | 70 EUROS | 1260 |
| INSPECTOR DE PRUEBAS | HORA | -- | 50 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS | HORA | -- | 100 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA INTEROPERABILIDAD | HORA | -- | 60 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA COMBINADA DE ENSAYOS/INTEROPERABILIDAD | HORA | 8 | 130 EUROS | 1040 |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS FABRICANTES | JORNADA | -- | 300 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| ETAPA 2 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE INTEGRACIÓN/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 4 | 70 EUROS | 280 |
| USO PLATAFORMA PLATAFORFORMA ANALISIS Y EXPLOTACIÓN | HORA | 2 | 100 EUROS | 200 |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| TOTAL |  |  |  | 2980 euros |

| VALIDACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | SUBTOTAL |
| ETAPA 1 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBAS/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 16 | 70 EUROS | 1120 |
| INSPECTOR DE PRUEBAS | HORA | -- | 50 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS | HORA | -- | 100 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA INTEROPERABILIDAD | HORA | -- | 60 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA COMBINADA DE ENSAYOS/INTEROPERABILIDAD | HORA | 8 | 130 EUROS | 1040 |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS FABRICANTES | JORNADA | -- | 300 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | -- | 100 EUROS |  |
| ETAPA 2 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE INTEGRACIÓN/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 2 | 70 EUROS | 280 |
| USO PLATAFORMA PLATAFORFORMA ANALISIS Y EXPLOTACIÓN | HORA | 2 | 100 EUROS | 200 |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| TOTAL |  |  |  | 2740euros |

Nota: LOS ESCENARIOS DE VALIDACIÓN SON MUY DISTINTOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE OPERADOR DE TRANSPORTE Y SU INFRAESTRUCTURA, POR LO TANTO ESTA ESTIMACIÓN PUEDE VARIAR CONSIDERABLEMENTE.

| INSPECCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | SUBTOTAL |
| ETAPA 1 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBAS/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 16 | 70 EUROS | 1120 |
| INSPECTOR DE PRUEBAS | HORA | -- | 50 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS | HORA | -- | 100 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA INTEROPERABILIDAD | HORA | -- | 60 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA COMBINADA DE ENSAYOS/INTEROPERABILIDAD | HORA | 8 | 130 EUROS | 1040 |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS FABRICANTES | JORNADA | -- | 300 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | -- | 100 EUROS |  |
| ETAPA 2 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE INTEGRACIÓN/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 3 | 70 EUROS | 210 |
| USO PLATAFORMA PLATAFORFORMA ANALISIS Y EXPLOTACIÓN | HORA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| TOTAL |  |  |  | 2740euros |

| CONSULTA DE SALDO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | SUBTOTAL |
| ETAPA 1 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBAS/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 4 | 70 EUROS | 280 |
| INSPECTOR DE PRUEBAS | HORA | -- | 50 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS | HORA | -- | 100 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA INTEROPERABILIDAD | HORA | -- | 60 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA COMBINADA DE ENSAYOS/INTEROPERABILIDAD | HORA | 2 | 130 EUROS | 260 |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS FABRICANTES | JORNADA | -- | 300 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | -- | 100 EUROS |  |
| ETAPA 2 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE INTEGRACIÓN/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 2 | 70 EUROS | 210 |
| USO PLATAFORMA PLATAFORFORMA ANALISIS Y EXPLOTACIÓN | HORA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| TOTAL |  |  |  | 950 euros |

| PREPAGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | SUBTOTAL |
| ETAPA 1 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBAS/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 8 | 70 EUROS | 560 |
| INSPECTOR DE PRUEBAS | HORA | -- | 50 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS | HORA | -- | 100 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA INTEROPERABILIDAD | HORA | -- | 60 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA COMBINADA DE ENSAYOS/INTEROPERABILIDAD | HORA | 4 | 130 EUROS | 520 |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS FABRICANTES | JORNADA | -- | 300 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | -- | 100 EUROS |  |
| ETAPA 2 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE INTEGRACIÓN/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 5 | 70 EUROS | 350 |
| USO PLATAFORMA PLATAFORFORMA ANALISIS Y EXPLOTACIÓN | HORA | 2 | 100 EUROS | 200 |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| TOTAL |  |  |  | 1730 euros |

| DATOS PMI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | SUBTOTAL |
| ETAPA 1 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE PRUEBAS/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 3 | 70 EUROS | 210 |
| INSPECTOR DE PRUEBAS | HORA | 8* N INSP. | 50 EUROS | 50*8*N |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS | HORA | -- | 100 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA INTEROPERABILIDAD | HORA | 3 | 60 EUROS | 180 |
| USO PLATAFORMA COMBINADA DE ENSAYOS/INTEROPERABILIDAD | HORA | -- | 130 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA ENSAYOS FABRICANTES | JORNADA | -- | 300 EUROS |  |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | -- | 100 EUROS |  |
| ETAPA 2 |  |  |  |  |
| INGENIERO DE INTEGRACIÓN/ INGENIERO CONSULTOR | HORA | 2 | 70 EUROS | 140 |
| USO PLATAFORMA PLATAFORFORMA ANALISIS Y EXPLOTACIÓN | HORA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| USO PLATAFORMA DE SEGURIDAD | JORNADA | 1 | 100 EUROS | 100 |
| TOTAL |  |  |  | XX |