7

Procedimiento De Suministro De Tarjetas Sin Contacto Para El Proyecto BiT

20CE5DB0-BIT-DOC-CON-CTM-AIT  21/10/2011

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	6

2.	FASE 1: APROBACIÓN DE SUMINISTRADOR	6

3.	FASE 2: SUMINISTRO DE TARJETAS	8

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	5

Tabla 3  Información de documento	5

TABLA 4  FASE 1: APROBACIÓN DE SUMINISTRADOR	6

TABLA 4  FASE 2: SUMINISTRO DE TARJETAS	8

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 16/05/2008 | Creación del documento. |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 0.10 | - | No entregado. |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| AIT |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento especifica el procedimiento de suministro de tarjetas sin contacto para el Billetaje Inteligente del Transporte de la Comunidad de Madrid. Se puede dividir en dos fases:

- Fase 1: Aprobación de suministrador por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

- Fase 2: Suministro de tarjetas.

El concepto del suministro de tarjetas incluye:

- Fabricación de tarjetas con implantación del semiconductor elegido con la antena correspondiente para operación sin contactos.

- Pre-personalización de tarjetas, que a su vez se puede dividir en dos partes:

  - Pre-personalización interna: generación en la memoria del semiconductor de la aplicación y los ficheros predefinidos, introducción de las claves del sistema y configuración.

  - Pre-personalización externa: impresión de información predefinida en la tarjeta.

A continuación se analizan las dos fases del suministro de tarjetas.

# FASE 1: APROBACIÓN DE SUMINISTRADOR

El objetivo de esta fase es comprobar que el producto solicitado a suministrar, cumple con las exigencias del proyecto, especificadas por el CRTM. Los pasos a seguir para poder implementar esta fase se presentan en la tabla siguiente en orden cronológico.

| TABLA 4 FASE 1: APROBACIÓN DE SUMINISTRADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sección | Sub-sección | Descripción |
| 1 | - | ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN AL SUMINISTRADOR DE TARJETAS |
|  | 1.1 | Envío de documento sobre el formato de datos de pre-personalización |
|  | 1.2 | Envío de documento sobre intercambio de datos de pre-personalización |
|  | 1.3 | Envío de documento sobre conexión a Servidor de Intercambio de Datos |
|  | 1.4 | Envío de documento sobre la firma digital de la información intercambiada |
|  | 1.5 | Envío de documentos sobre las exigencias del suministro de tarjetas sin contacto al CRTM (calidad etc.). |
| 2 | - | ESTUDIOS Y DESARROLLOS DE PROTOTIPOS |
|  | 2.1 | Estudio de documentación entregada |
|  | 2.2 | Desarrollo de herramientas y de sistemas que permitirán la fabricación y pre-personalización de tarjetas según especificaciones |
| 3 | - | PRUEBAS COMPLETAS |
|  | 3.1 | Generación de pedido (virtual) de tarjetas a suministrar (a través del SID) por el CRTM |
|  | 3.2 | Recepción de pedido y fabricación de tarjetas (por el suministrador) |
|  | 3.3 | Fabricación y pre-personalización de tarjetas |
|  | 3.4 | Envío de datos al CRTM (a través del SID) sobre las tarjetas fabricadas y pre-personalizadas |
|  | 3.5 | Envío de tarjetas (30 unidades) prototipos de dos tipos (ABS y PVC) al CRTM |
|  | 3.6 | Evaluación de información enviada al SID (sobre tarjetas fabricadas y pre-personalizadas) |
|  | 3.7 | Pruebas físicas de tarjetas (según estándares) |
|  | 3.8 | Pruebas de pre-personalización interna (aplicación en la tarjeta) |
|  | 3.9 | Pruebas de pre-personalización externa (impresión de información en la tarjeta) |
|  | 3.10 | Presentación de resultados al suministrador |
|  | 3.11 | Periodo de correcciones (si aplica) |

# FASE 2: SUMINISTRO DE TARJETAS

Después de la aprobación de suministrador, se puede seguir con la fase de suministro de tarjetas (tal y como se especifica en la tabla y la ilustración que se presentan a continuación).

| TABLA 5 FASE 2: SUMINISTRO DE TARJETAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Actor | Descripción |
| 1 | ACO | Pedido de tarjetas |
| 2 | APD | Procesamiento de pedido (para generar la información necesaria para la fabricación de las tarjetas) |
| 3 | AIT | Revisión de la información generada |
| 4 | Fabricante | Recepción en el CRTM de la información de parte del suministrador de tarjetas |
| 5 | Fabricante | Fabricación y pre-personalización de tarjetas prototipos (pocas unidades para pruebas) |
| 6 | AIT, CDC | Revisión de tarjetas por parte del CRTM (con ayuda del CDC) |
| 7 | AIT | Aprobación de tarjetas por el CRTM |
| 8 | Fabricante | Fabricación y pre-personalización de todo el pedido. Envío de las tarjetas al CRTM y de los datos correspondientes al SID. |
| 9 | APD | Procesamiento de los datos enviados al SID |
| 10 | ACO | Recepción de tarjetas y actualización de la Base de Datos del CRTM |
| 11 | ACO | Encargo al CDC con pruebas por muestreo del lote |
| 12 | CDC | Envío de resultados al CRTM |
| 13 | ACO, fabricante | Devolución del pedido (si no cumple con las especificaciones) y sustitución |