El Proyecto BiT

Versión 1.0

Referencia: d478b8e7-BIT-DOC-GEN-CTM-AIT

| Título | EL PROYECTO BiT |
| --- | --- |
| Carácter | LIBRE DISTRIBUCIÓN |
| Estado | DEFINITIVO |
| Versión | 1.00 |
| Autores | A.I.T. |

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Descripción | Fecha |
| 1.00 | Creación de documento | - 01/10/2007 09:00 |
| 2.00 | - | - |
| 3.00 | - | - |

| LISTA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| 1.00 | - | - - |
| 2.00 | - | - |
| 3.00 | - | - |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución sin autorización expresa.

- Índice

Índice	3

1.	OBJETO DE ESTE DOCUMENTO	4

2.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	4

3.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	4

4.	DESARROLLO DEL PROYECTO	5

5.	LANZAMIENTO DEL PROYECTO	6

6.	CONTROL DEL PROYECTO	7

6.1.	TÉCNICO	7

6.2.	SEGURIDAD	7

6.2.1.	DE CARÁCTER TÉCNICO	7

6.2.2.	EN RELACIÓN CON DATOS PERSONALES	8

7.	SITUACIÓN ACTUAL	8

7.1.	DONDE ESTA IMPLANTADO EL PROYECTO	8

7.2.	EL FUTURO	8

8.	LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE DATOS PERSONALES	9

9.	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	9

# OBJETO DE ESTE DOCUMENTO

El objeto de este documento es dar una visión global del proyecto y que sirva de guía para estudiar la documentación que se relaciona en el apartado 9 y que se aporta en documentos separados.

# ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El objetivo fundamental del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), desde su creación, ha sido la potenciación del uso del transportes publico, mediante la coordinación de los servicios, redes y tarifas, estableciendo un sistema de transportes que ofrezca a los ciudadanos una mayor capacidad y mejor calidad de la oferta, que a su vez estimule el uso del transporte colectivo.

El CRTM usa actualmente, como soporte tecnológico, de su sistema de billetaje, la banda magnética, conocida como Edmonson. Sistema que esta implantado en todos los modos de transporte de la Comunidad de Madrid.

El CRTM en su búsqueda de mejorar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, incrementar los elementos de control de las explotaciones de las redes de transporte publico y minimizar sus costes, inició en el año 1997 los estudios para la implantación, de las citadas tarjetas inteligentes, en las redes  de la Comunidad de Madrid, como soporte del sistema tarifario en vigor.

En ese mismo año se firma un convenio de colaboración con una entidad financiera con objeto de evaluar la utilización de tarjetas de tipo financiero con “chip” y doble interfaz (con y sin contactos) compatibles con el transporte publico.

Con estos antecedentes surge el proyecto BIT MADRID (Billetaje Inteligente en el Transporte) sobre cuyos objetivos y ejecución se describe a continuación.

La complejidad del proyecto está justificada por el entorno de aplicación del mismo. En el documento Sistema_Tarifario_Madrid-de20de1b-BIT-DOC-GEN-CTM-AIT.doc se describe el sistema tarifario actual y se presentan datos de movilidad.

# OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos generales que se persiguen en la realización del proyecto BIT MADRID son:

- Incrementar la capacidad de diversificación del sistema tarifario.

- Facilitar el acceso a todos los modos de transporte.

- Optimizar la  explotación y gestión de los datos obtenidos.

- Mejorar el control del fraude.

- Facilitar e incentivar la utilización del transporte público (unificación del   soporte para todos los tipos de títulos).

- Disminuir  los  costes de adquisición y mantenimiento de los equipos de billetaje.

# DESARROLLO DEL PROYECTO

En numerosas experiencias internacionales, la evolución de los sistemas de billetaje basados en billetes magnéticos u otros sistemas más simples, a sistemas de billetaje basados en tarjetas sin contacto, ha estado motivada por la consecución de una integración tarifaria en una región.

En el caso de Madrid, ya existe un sistema tarifario integrado multi-operador, por lo que el proyecto de evolución del actual sistema de billetaje se plantea como un mero cambio de soporte: de billetes magnéticos a tarjetas sin contacto. Con este cambio de soporte se pretende conseguir una reducción importante del riesgo de fraude, mejorar la accesibilidad a los usuarios, y una reducción de los costes de mantenimiento entre otros. Además, con la utilización de tarjetas inteligentes se abren nuevas posibilidades a la hora de crear nuevos productos tarifarios para el transporte, incluso integrando otros servicios, así como nuevas posibilidades para conocer mejor la demanda a través de la información adicional que podrá obtenerse.

Aun planteando el proyecto BiT de la forma más simple, como un mero cambio de soporte de los títulos, son necesarios cambios técnicos, operativos y funcionales importantes en el sistema de billetaje actual de Madrid, debido fundamentalmente a los siguientes aspectos:

- La utilización de tarjetas inteligentes puede suponer una dependencia tecnológica que ahora no existe con la tecnología magnética y que podría poner en cuestión la actual multiplicidad de fuentes de tarjetas y lectores, un valor irrenunciable del actual sistema. Para evitarlo, se ha iniciado el proyecto Sube-T, para desarrollar una tecnología propietaria en todos aquellos aspectos de las tarjetas sin contacto que no están normalizados; estos aspectos incluyen las aplicaciones de operaciones con tarjeta como por ejemplo la de validación, carga de títulos, inspección etc.

- La seguridad del nuevo sistema está basada en claves secretas. De la misma forma que este sistema puede ser considerablemente más seguro que un sistema magnético, también puede perder su seguridad si no se realiza un diseño adecuado de la gestión de claves a nivel técnico y organizativo.

- A diferencia de los billetes magnéticos, en las tarjetas y billetes sin contactos no existirá un registro físico externo (impreso u otro) de las transacciones. En caso de fallo (accidental o provocado) del funcionamiento de una tarjeta, la única manera de saber lo que contenía será mediante un registro centralizado de las transacciones, tanto de venta como de consumo, tarjeta a tarjeta, lo cual supone un cambio importante en los sistemas de proceso de datos.

- En los billetes magnéticos, los títulos están asociados de forma inseparable a su soporte desde el mismo momento en que éste sale de la fábrica, siendo posible saber en todo momento qué título contiene cualquier soporte, cuántos se han vendido, etc. Con las tarjetas sin contacto los títulos no están asociados a un soporte físico. Esta diferencia modifica de forma sustancial los actuales procesos de venta, inventario y seguimiento de títulos, así como los procedimientos para la gestión de soportes defectuosos.

- Un soporte de larga duración (no desechable), sin distintivos externos que lo asocien a un tipo de título, limita las medidas habituales de control del fraude; aunque éste sea prácticamente inexistente al inicio, es necesario potenciar nuevas medidas de control del fraude, basadas en una verificación centralizada de las transacciones, tarjeta a tarjeta (para identificar un fraude invisible), y una eficaz gestión de listas de tarjetas no permitidas.

Por todo ello, no cabe plantear, salvo con grandes riesgos, una migración masiva del actual al nuevo sistema, sino una implantación gradual a lo largo de varios años, durante los cuales se irán desarrollando, probando y poniendo en servicio las tecnologías, sistemas, procedimientos, recursos y esquemas organizativos, comerciales y jurídicos necesarios. Con la experiencia adquirida por el CRTM a lo largo de los últimos años con diversas tecnologías de tarjetas sin contacto, ha sido posible plantear un plan general  para la migración gradual del actual sistema de billetaje de Madrid e iniciar los trabajos para la implantación del nuevo sistema. A continuación se describe el plan general de la implantación del proyecto BiT.

PRUEBA FUENLABRADA

Para facilitar el proceso de implantación y antes de iniciarlo, se realizó una prueba piloto en la ciudad de Fuenlabrada, (población en la que se encuentran todos los modos de transporte existentes en la comunidad), situada a 22 Km de Madrid, al sur de la capital de la Comunidad, con una población de 175.000 habitantes. En la primera fase (que comenzó en 1 de Abril de 2003 y duró 6 meses) participó la EMT de Fuenlabrada con 8 líneas y 30 autobuses. En la segunda fase (que empezó en Noviembre de 2003 y duró 6 meses), además de la empresa metropolitana de autobuses, participaron MetroSur, RENFE Cercanías y autobuses interurbanos. La prueba demostró una buena aceptación por parte de los usuarios de la nueva tecnología como soporte de los títulos de transporte y ayudo a evaluar las complejidades del proyecto.

# LANZAMIENTO DEL PROYECTO

Dada la complejidad del proyecto, este se ha ejecutado por fases e inicialmente se han implementado las dos primeras:

FASE I

En esta primera fase de implantación, ya completada en diciembre de 2005, en toda la red de METRO y RENFE Cercanías en la zona A, se admitía la tarjeta sin contactos de 35.000 usuarios del Abono Anual. Dicho colectivo se forma de los empleados de varias instituciones públicas dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid.

FASE II

La segunda fase, también completada (un año después: en diciembre de 2006), incluye la ampliación del uso de la tarjeta en la EMT de Madrid para el mismo colectivo.

FASES POSTERIORES

Las fases posteriores de implantación de títulos continuarán por la zona A, extendiéndose gradualmente hacia las coronas exteriores. Dentro de cada corona, los primeros títulos, que serán soportados por tarjetas serán los títulos intermodales existentes, dando prioridad a los abonos temporales sobre los títulos de tipo multiviaje.

# CONTROL DEL PROYECTO

## TÉCNICO

La complejidad del proyecto BiT requiere su división en varios sub-proyectos de menor envergadura que permitirán control y seguimiento más fácil. Así, por ejemplo existen los sub-proyectos de redes de ventas de tarjetas, de títulos, de consumo etc. Los distintos sistemas desarrollados en dichos sub-proyectos deben ser completamente compatibles para poder garantizar el éxito del BiT. Así, por ejemplo no serviría para nada si un usuario pudiera cargar fácilmente un título en su tarjeta y encontrara dificultades en la red de consumo para validar con su tarjeta. Ocurre entonces naturalmente la necesidad de la existencia de una entidad que no solo coordina y controla todos los sub-proyectos, sino además, diseña todos los sistemas para poder así garantizar la compatibilidad entre ellos. Dicho rol, que exige sin duda una visión global de todo el proyecto, es asumido por el CRTM. Al mismo tiempo el CRTM, (como emisor de las tarjetas), ha desarrollado una infraestructura (basada en claves), que no permite a ningún actor acceder a la tarjeta sin el permiso previo del CRTM y además ofrece seguridad durante las comunicaciones de tarjetas sin contacto con los terminales evitando el fraude y protege los datos del usuario.

## SEGURIDAD

### DE CARÁCTER TÉCNICO

El CRTM mantiene control de toda la documentación que emite:

- Se han definido dos tipos de documentos: normal y confidencial. El acceso al segundo tipo se permite solo a determinados actores del proyecto.

- En todos los documentos se mantiene registro de distribución. Así se sabe en cada momento donde se ha entregado cada documento.

- Todos los documentos tienen versiones, y así se mantiene histórico de actualización de cada documento.

- Se ha desarrollado una BBDD donde está almacenada toda la información, con control de acceso que define el CRTM.

### EN RELACIÓN CON DATOS PERSONALES

En relación con los datos personales que se utilizan o generan dentro del ámbito del proyecto BiT, se describen (todas las actuaciones que el CRTM ha habilitado para garantizar la inviolabilidad de los mismo) de forma detallada en los documentos del aparatado 9. No obstante se indican aquí las actuaciones más relevantes:

- No existe ningún dato de carácter personal en la tarjeta.

- Los datos personales generados en la operación de asociación de un usuario con una tarjeta (personalización) o durante la inspección, se envían cifrados al CRTM [3DES, SSH].

- Los datos personales se guardan en claro en la BBDD del CRTM y se disocian de las tarjetas Sube-T correspondientes [3DES].

# SITUACIÓN ACTUAL

## DONDE ESTA IMPLANTADO EL PROYECTO

Actualmente todos los operadores de la zona A (METRO Madrid, RENFE Cercanías, METRO Ligero (ML1), EMT Madrid y PRISEI) disponen de lectores de tarjetas sin contacto. El título actualmente disponible en las tarjetas es el Abono Anual Zona A.

## EL FUTURO

La implantación del proyecto continuará con:

- Instalación de las redes de ventas de tarjetas y títulos, en principio en la zona A y luego al resto de las zonas.

- Incorporación de nuevos títulos empezando del Abono Mensual Joven y Normal en la zona A y el Metrobús.

- Ampliación de la red de consumo al resto de las coronas empezando con origen en las coronas internas.

- Incorporación del resto de los títulos en la tarjeta.

# LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE DATOS PERSONALES

La protección y garantía de los datos personales está descrita en el documento Disociación de los datos para LOPD-57dbfa91-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.

# DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

La documentación adjunta es:

- Disociación de los datos para LOPD-57dbfa91-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc

- La tarjeta subeT y el cumplimiento de la LOPD-03994426-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc

- Aplicación de Inspeccion-1d6fe205-BIT-DOC-CON-TEK-AIT.doc.

- Intercambio datos consumo CRTM_operadores-c4fd372b-BIT-DOC-CON-TEK.doc.

- Formato de datos consumo CRTM_operadores-539145e1-BIT-DOC-CON-TEK.doc.

- Aplicación de Personalización de TMI 2-96f9bcdb-BIT-DOC-CON-TEK.doc.

- Intercambio de datos de personalización de tarjetas-4e6a3cce-BIT-DOC-CON-TEK.doc.

- Formato de datos de personalización de tarjetas-bba1b629-BIT-DOC-CON-TEK.doc.

- Firma Digital de la Información-c56a4d21-BIT-DOC-CON-CTM-APD.doc.

- Conexión al servidor de intercambio de datos del CRTM-bac5d007-BIT-DOC-CON-CTM-APD.doc.

- Sistema_Tarifario_Madrid-de20de1b-BIT-DOC-GEN-CTM-AIT.doc.